VIII. Zasoby ludzkie

Rozdział ten dotyczy planowania zasobów ludzkich. Po określeniu programu produkcyjnego, zdolności produkcyjnych zakładu, procesów technologicznych oraz organizacji zakładu należy zdefiniować zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w poszczególnych etapach projektu, jak również ich dostępność i koszty. Skuteczna realizacja i eksploatacja projektu przemysłowego wymaga różnych kategorii zasobów ludzkich – kadry zarządzającej, kierowniczej i robotników – o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. W studium feasibility należy zidentyfikować i opisać te potrzeby oraz ocenić dostępność zasobów ludzkich, jak również potrzeby w zakresie szkolenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na zdefiniowanie i ocenę tych kwalifikacji i doświadczenia, które mogą mieć krytyczne znaczenie dla powodzenia projektu.

Na podstawie ilościowych i jakościowych wymogów w zakresie zasobów ludzkich opracowuje się dla celów analizy finansowej projektu szacunek dostępności personelu i potrzeby w zakresie szkolenia oraz szacunek kosztów wynagrodzeń, płac, innych wydatków osobowych oraz szkolenia. Jeżeli zamierza się przeprowadzić ocenę ekonomiczną, to koszty niewykwalifikowanej siły roboczej należy ująć oddzielnie.

A. Kategorie i funkcje

Określenie potrzeb w zakresie zasobów ludzkich, jak również ocena zasobów dostępnych dla projektu, stanowią często ważny element studium feasibility, ponieważ kadra kierownicza czy personel nadzoru oraz wykwalifikowana siła robocza mogą stanowić czynnik decydujący o sukcesie projektu. Skuteczna eksploatacja nawet najbardziej profesjonalnie zaprojektowanego i dobrze wyposażonego obiektu przemysłowego będzie w ostatecznym rozrachunku uzależniona od kwalifikacji, doświadczenia i wydajności robotników, kadry kierowniczej i zarządzającej. Obiecujący i starannie zaplanowany projekt może zostać zagrożony z powodu złego zarządzania lub też niedostatecznych kwalifikacji i doświadczenia osób zajmujących kluczowe stanowiska. Z drugiej strony, projekt o dużym stopniu ryzyka i niepewności może okazać się sukcesem dzięki dobremu zarządzaniu i wysokim kwalifikacjom siły roboczej.

Zasoby ludzkie niezbędne do realizacji i eksploatacji projektów przemysłowych należy definiować według kategorii takich jak zarząd, kierownictwo i nadzór produkcji, administracja (rachunkowość, zaopatrzenie itp.), kontrola produkcji, obsługa maszyn i transport. Niezbędna wielkość zatrudnienia, kwalifikacje i doświadczenie zależą od rodzaju przemysłu, stosowanej technologii, rozmiarów zakładu, otoczenia społeczno-gospodarczego i kulturowego w miejscu lokalizacji projektu, jak również planowanej organizacji przedsiębiorstwa.

Określenie zapotrzebowania w zakresie zatrudnienia, w rozbiciu na kategorie i funkcje, jest niezbędne dla przygotowania szczegółowej tabeli obsady kadrowej, łącznie z kalkulacją całkowitych kosztów kadry zarządzającej, kierowniczej i robocizny oraz dla porównania wielkości niezbędnego zatrudnienia z zasobami dostępnymi w rejonie zlokalizowania projektu. Porównanie to ułatwi ocenę potrzeb w zakresie szkolenia. Dla określenia potrzeb w zakresie szkolenia oraz kosztów ogólnych należy również ustalić niezbędne funkcje i zawody lub kwalifikacje, np. elektrycy, kierowcy, operatorzy maszyn i księgowi.

Kadra kierownicza i personel nadzoru

Zapewnienie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry kierowniczej jest podstawowym warunkiem wstępnym skutecznej realizacji i eksploatacji projektu. Dlatego też istotne znaczenie ma zdefiniowanie potrzeb odnośnie tej kadry w studium feasibility, aby w odpowiednim czasie władze projektu mogły przeprowadzić rekrutację. W wielu projektach osoby przewidziane na wyższe stanowiska o kluczowym znaczeniu powinny być związane z projektem już w czasie fazy przedprodukcyjnej, a nawet w jeszcze wcześniejszym etapie formułowania projektu i studium feasibility. Punktualne zapewnienie wykwalifikowanej kadry do zarządzania wszystkimi funkcjami zakładów ma tu największe znaczenie.

Innym poważnym „wąskim gardłem” w realizacji projektów w wielu krajach rozwijających się jest deficyt odpowiednio wykwalifikowanego personelu nadzoru, a planowanie dla tej kategorii należy podjąć z dużym wyprzedzeniem. Studium feasibility powinno określić potrzeby tylko w oparciu o zmianowość lub na szczeblu wydziału, wraz z podaniem niezbędnych kwalifikacji i doświadczenia. W związku z często występującym brakiem doświadczonego personelu należy wskazać czas przeprowadzenia rekrutacji, potencjalne źródła oraz charakter niezbędnych programów szkoleniowych.

Doświadczenie pokazuje, że w większości przypadków sfinansowanie projektu nie nastręcza większych trudności, a nawet jego realizacja nie stanowi większego problemu pod warunkiem, że projekt posiada dobrą strukturę zarządzania. Wiele kulejących projektów inwestycyjnych cierpi głównie z powodu złego zarządzania. Tak więc, jeszcze przed zatwierdzeniem nowego projektu, większą restrukturyzacją lub rozbudową istniejącego projektu należy określić źródła oraz koszt kadry kierowniczej i personelu nadzoru. Liczenie na działania zaradcze podjęte dopiero na etapie operacyjnej fazy projektu może okazać się kosztowne.

W studium feasibility należy zwrócić uwagę na lokalne umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania,[70] czynniki społeczne (np. otoczenie kulturowe i polityka społeczna) oraz wymogi sektorowe i specyficzne potrzeby projektu, w tym szkolenie i międzykulturowy transfer tego rodzaju umiejętności.

Wykwalifikowana i niewykwalifikowana siła robocza

Odpowiednio wczesne zabezpieczenie wykwalifikowanej i niewykwalifikowanej siły roboczej jest równie ważne jak dostępność kadry kierowniczej i personelu nadzoru. Doświadczenie pokazuje, że poziom kwalifikacji siły roboczej w krajach rozwijających się w wielu przypadkach nie odpowiada wymogom procesu produkcyjnego oraz potrzebom w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, jakie mają być zainstalowane w analizowanym projekcie. W związku z tym wyspecyfikowanie zapotrzebowania na fachowców oraz wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę roboczą, jak również szacunki niezbędnej wielkości zatrudnienia stanowią warunek wstępny dla sporządzenia tabeli obsady, zaplanowania rekrutacji oraz przygotowania planu szkolenia.

Należy zdefiniować potrzeby odnośnie kategorii zawodów, wykwalifikowanej i niewykwalifikowanej siły roboczej w celu ustalenia minimum wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego dla zakwalifikowania się na określone stanowisko. Jest to tym bardziej konieczne, że występują znaczne różnice w publicznie dostępnych programach kształcenia zawodowego w krajach rozwijających się.

[70] Termin przedsiębiorczość został użyty tu przede wszystkim na określenie funkcji i umiejętności, które są decydujące dla działalności i przetrwania firmy, takich jak ustalanie celów i strategii przedsiębiorstwa oraz motywowanie i kierowanie kadrą i załogą. W firmach dużych i średniej wielkości funkcje te dzielone są zwykle pomiędzy członków zespołu tworzącego „zarząd” firmy, podczas gdy w sektorze drobnej przedsiębiorczości zwykle jedna lub dwie osoby muszą wykonywać wszystkie z tych funkcji. Rola „właściciela-przedsiębiorcy” – ponoszącego ryzyko inwestycyjne – ma mniejsze znaczenie dla celów niniejszego rozdziału.