TABLICA X-6/1. Całkowite nakłady inwestycyjne

| Całkowite nakłady inwestycyjne (tysiące NCU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj nakładów | z tablicy | Razema budowa | Razemb produkcja | Budowa |  |  | Produkcja |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1991 |  | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |  | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1. Środki trwałe | X-l/l | 7710 | 1000 | 3000 |  | 4710 | – | – | – |  | – | – | 1000 |
| 2. Wydatki przedprodukcyjne | X-2/l | 610 | – | 320 |  | 290 | – | – | – |  | – | – | – |
| bez odsetek | X-2/l | 308 | – | 291 |  | 17 | – | – | – |  | – | – | – |
| odsetki naliczone | X-7/4 | 304 | – | 29 |  | 273 | – | – | – |  | – | – | – |
| 3. Przyrost kapitału obrotowego netto | X-4/l | 400 | 1643 | – |  | 400 | 955 | 315 | 216 |  | 157 | – | – |
| CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE |  | 8720 | 2643 | 1070 |  | 2180 | 214 | 167 | 122 |  | 83 | – | 1000 |
| Udział nakładów zagranicznych (%) |  | 37,3 | 37,3 | 32,2 |  | 40,4 | 22,4 | 53,0 | 56,5 |  | 52,9 | – | 40,0 |

Projekt/wariant: przykład, aneks 1 	a Inwestycje początkowe

Data: 19xx/xx/xx	b Inwestycje bieżące