Aneks IV

RODZAJE DECYZJI PODEJMOWANYCH 
NA RÓŻNYCH ETAPACH FAZY PRZEDINWESTYCYJNEJ

| Decyzje | Rodzaj studiów | Cele decyzyjne |
| --- | --- | --- |
| Identyfikacja | Studia możliwości: ogólne lub projektu | Określić możliwości Określić problemy dla studiów pomocniczych Określić zakres studiów pre-feasibility i feasibility |
| Wstępny wybór i analiza | Studia pomocnicze | Określić warianty o największym prawdopodobieństwie realizacji |
|  |  | Określić kryteria wyboru projektu |
|  | Studium pre-feasibility | Wstępnie określić zasadność projektu |
| Analiza ostateczna | Studia pomocnicze | Ocenić czy należy opracować studium feasibility Szczegółowo zbadać zagadnienia wymagające dogłębnej analizy |
|  | Studium feasibility | Ostatecznie ustalić parametry projektu |
| Ewaluacja projektu | Raport oceniający[153] | Zbadać zasadność, wykonalność i opłacalność projektu Podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną |
| Ocena ex-post projektu | Raport oceniający |  |

[153] Bank Światowy używa terminu ewaluacja (ang. evaluation) dla oceny projektu ex-post, której dokonuje się po zakończeniu projektu, w odróżnieniu od oceny ex-ante (ang. appraisal).