E. Plan szkolenia

Ponieważ brak doświadczonego i wykwalifikowanego personelu może stanowić poważną przeszkodę w realizacji i eksploatacji projektu w krajach rozwijających się, należy sformułować szeroko zakrojony program szkolenia i realizować go jako część procesu realizacji projektu inwestycyjnego. Takie szkolenie można zorganizować już w etapie przedprodukcyjnym na terenie zakładu, w zakładzie partnerów joint venture lub u dostawców technologii i wyposażenia, w podobnych fabrykach w kraju i za granicą lub w wyspecjalizowanych instytutach szkoleniowych. Szkolenie może być prowadzone w fabryce przez personel menedżerski i techniczny lub inne osoby, przez specjalnie zatrudnionych ekspertów lub przez personel zagraniczny. Może to stanowić ważny element pomocy technicznej w przypadku licencjonowanej technologii lub joint venture. Programy szkoleniowe mogą wymagać znacznych funduszy. Biorąc pod uwagę wzrost efektywności i wydajności pracy może to okazać się najbardziej konieczną i odpowiednią inwestycją. Należy określić potrzeby w zakresie przeszkolenia pracowników różnych szczebli, okres trwania takiego szkolenia dla każdej kategorii oraz lokalizację i organizację szkolenia.

Harmonogram programów szkoleniowych ma niezwykle istotne znaczenie, ponieważ konkretne osoby powinny być odpowiednio przeszkolone, aby mogły objąć swoje stanowiska w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie. A więc pracownicy różnych szczebli powinni zostać przeszkoleni już przed rozpoczęciem produkcji, w trakcie fazy przedprodukcyjnej i na etapie budowy. W przypadku kadry menedżerskiej i kluczowego personelu nietechnicznego takie szkolenie powinno obejmować aspekty zarządzania i procedury. Szkolenie pracowników nadzoru i produkcji będzie dotyczyć procesów produkcyjnych w takim stopniu szczegółowości, aby z kolei oni mogli szkolić innych w tej dziedzinie. Szkolenie należy przewidzieć nie tylko na okres przed rozpoczęciem produkcji, ale również w okresie późniejszym, jako że podnoszenie kwalifikacji, rozwój umiejętności menedżerskich i uzupełnianie luk kadrowych spowodowanych odejściami na emeryturę lub wypowiedzeniami jest procesem ciągłym.

Potrzeby w zakresie szkolenia należy określić oddzielnie dla fazy przedprodukcyjnej i operacyjnej w celu przewidzenia odpowiednich rezerw na pokrycie kosztów szkolenia przedprodukcyjnego i operacyjnego. Ma to duże znaczenie, ponieważ koszty szkolenia poniesione w fazie przedprodukcyjnej należy skapitalizować jako wydatki przedprodukcyjne, podczas gdy koszty szkolenia ponoszone w fazie operacyjnej wlicza się w koszty produkcji. Chociaż powszechnie wiadomo, że w krajach rozwijających się siła robocza nie jest w wielu przypadkach wystarczająco wyszkolona do obsługi nowoczesnych zakładów i urządzeń, środki przewidziane na szkolenie dalekie są od wystarczających. W niektórych przypadkach wydatki na szkolenie przedprodukcyjne wynosiły pomiędzy 10 a 15 procent całości kosztów inwestycyjnych. Ponieważ jednak potrzeby w zakresie szkolenia są inne dla różnych projektów, w niniejszym Poradniku nie można podać żadnych generalnie obowiązujących norm procentowych. Jeżeli nie przewidzi się z góry odpowiednich rezerw finansowych na ten cel, takie nieoczekiwane koszty mogą z łatwością postawić projekt w krytycznej sytuacji finansowej.

Program szkoleniowy można przygotować poprzez następujące kroki:

· Analiza czynników i uwarunkowań dotyczących siły roboczej. Należy przeanalizować możliwe do zweryfikowania umiejętności, liczby, doświadczenie i inne czynniki. Mogą wystąpić ograniczenia spowodowane przepisami związkowymi i prawa pracy. Należy wziąć pod uwagę czynniki kulturowe (takie jak religia, tradycje szczepowe, postawy wobec wspólnej pracy kobiet i mężczyzn, tradycje dotyczące stałości zatrudnienia i czasu pracy);

· Analiza potrzeb w zakresie szkolenia. Analiza zadań dostarczy informacji na temat pracy, jaka ma zostać wykonana. Związane to jest z oceną dotyczącą charakterystyki zadań różnych kategorii pracowników. Razem z szacunkami dotyczącymi krzywej uczenia się wiedza ta stanowić będzie podstawę określenia niezbędnego zakresu szkolenia;

· Szkolenie formalne dotyczy zwykle kadry kierowniczej i personelu nadzoru. Można je prowadzić w kraju lub za granicą w zależności od istniejących obiektów szkoleniowych, tradycji przemysłowej, dostępności osób do prowadzenia takiego szkolenia i innych czynników;

· Szkolenie przy pracy można prowadzić w formie szkoleń indywidualnych lub grupowych. Zwykle realizuje się je w danym zakładzie, ale można je prowadzić również w innych zakładach przemysłowych. Ten rodzaj szkolenia nie powinien ograniczać się tylko do spraw technicznych, ale powinien również obejmować obowiązki administracyjne i inne;

· Uaktualnianie wiedzy w czasie przyszłej eksploatacji zakładu może być konieczne dla kadry kierowniczej i administracyjnej, jak również dla załogi. Wprowadzenie nowych urządzeń i metod pracy wymagać będzie od odpowiednio motywowanej załogi utrzymania wysokich standardów fachowości i wydajności pracy.